TRƯỜNG ĐẠI HỌC ………………………………………

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FINAL PROJECT REPORT

BÁO CÁO ĐỒ ÁN / DỰ ÁN MÔN HỌC

Website Bán Trang Sức Trực Tuyến

Jewelry E-Commerce Web Application (web_trangsuc)

| Mục | Giá trị |
| --- | --- |
| Tên hệ thống | Website bán trang sức – web_trangsuc |
| Repository | Jewelry-Other-System |
| Loại phần mềm | Web Application |
| Công nghệ | Django 4.2, DRF, SQLite, Bootstrap/HTML/JS |
| Phiên bản báo cáo | 1.0 |
| Ngày | 13/09/2026 |

Nhóm thực hiện (4 thành viên)

| Thành viên | Họ và tên | MSSV | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| A | …………………… | ………… | Member / Tester |
| B | …………………… | ………… | Member / Tester |
| C | …………………… | ………… | Member / Tester |
| D | …………………… | ………… | Member / Tester |
| GVHD | …………………… | — | Supervisor |

— Hồ Chí Minh, tháng 09/2026 —

# MỤC LỤC

Acknowledgement

Definition and Acronyms

I. Project Introduction

II. Project Management Plan

III. Software Requirement Specification (tóm tắt)

IV. Software Design Description

V. Software Testing Documentation

VI. Release Package & User Guides

Phụ lục & Xác nhận

# Acknowledgement

Nhóm xin cảm ơn Giảng viên hướng dẫn và nhà trường đã tạo điều kiện để hoàn thành đồ án Website bán trang sức. Trong quá trình thực hiện, nhóm đã phân tích yêu cầu, đối chiếu với mã nguồn hiện có, lập đặc tả SRS, thiết kế kiểm thử và chia đều phạm vi test giữa các thành viên A, B, C, D.

Mặc dù đã cố gắng đảm bảo tính chính xác theo source code, báo cáo vẫn có thể còn thiếu sót. Nhóm sẵn sàng tiếp nhận góp ý để hoàn thiện.

# Definition and Acronyms

| Acronym | Definition | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| SRS | Software Requirements Specification | Đặc tả yêu cầu phần mềm |
| SDD | Software Design Description | Mô tả thiết kế phần mềm |
| API | Application Programming Interface | Giao diện lập trình REST JSON |
| DRF | Django REST Framework | Thư viện xây dựng REST API trên Django |
| ORM | Object-Relational Mapping | Ánh xạ model Python ↔ CSDL |
| SSR | Server-Side Rendering | Render HTML phía máy chủ |
| BVA | Boundary Value Analysis | Phân tích giá trị biên |
| EP | Equivalence Partitioning | Phân lớp tương đương |
| NFR | Non-Functional Requirement | Yêu cầu phi chức năng |
| UAT | User Acceptance Test | Kiểm thử chấp nhận người dùng |

# I. Project Introduction

## 1. Overview

### 1.1 Project Information

Project name: Website Bán Trang Sức Trực Tuyến (Jewelry E-Commerce)

System code / folder: web_trangsuc

Repository: Jewelry-Other-System

Software type: Web App (SSR + REST API + Django Admin)

Database: SQLite (db.sqlite3)

### 1.2 Project Team

| Member | Full Name | Role | Email / Contact |
| --- | --- | --- | --- |
| A | …………………… | Member – Tester (Catalog Web) | ……………… |
| B | …………………… | Member – Tester (Auth & Cart Web) | ……………… |
| C | …………………… | Member – Tester (Product/Order API) | ……………… |
| D | …………………… | Member – Tester (Shipping/Auth API & Admin) | ……………… |
| GVHD | …………………… | Supervisor | ……………… |

## 2. Product Background

Thương mại điện tử trang sức ngày càng phổ biến: khách hàng muốn xem catalog, tìm kiếm, đăng ký tài khoản và thêm sản phẩm vào giỏ hàng trực tuyến. Nhiều cửa hàng nhỏ vẫn quản lý bằng Facebook/Zalo hoặc bảng tính, thiếu hệ thống web thống nhất. Project này xây dựng (và đặc tả theo đúng) một website Django cho phép khách duyệt sản phẩm, quản lý tài khoản session, thao tác giỏ hàng, đồng thời cung cấp REST API và trang Admin để quản trị dữ liệu.

## 3. Existing Systems (tham khảo)

### 3.1 Các nền tảng thương mại điện tử tổng quát

Shopee / Lazada: catalog lớn, thanh toán, vận chuyển — phức tạp, không phải mã nguồn đồ án.

Shopify: dễ dựng storefront — proprietary, phí dịch vụ.

### 3.2 Điểm khác của sản phẩm đồ án

Mã nguồn mở trong repo phục vụ học tập / kiểm chứng phần mềm.

Phạm vi gọn: catalog, auth, cart, API, admin — không tích hợp cổng thanh toán thật.

## 4. Business Opportunity

Cửa hàng trang sức quy mô nhỏ–vừa cần kênh online đơn giản để trưng bày sản phẩm và nhận đơn sơ bộ. Hệ thống web_trangsuc đáp ứng nhu cầu đó với chi phí triển khai thấp (Django + SQLite), đồng thời là nền tảng để nhóm thực hành đặc tả yêu cầu, thiết kế và kiểm thử.

## 5. Software Product Vision

Đối với khách mua trang sức và quản trị viên cửa hàng, web_trangsuc là ứng dụng web cho phép duyệt/tìm sản phẩm, đăng ký–đăng nhập, quản lý giỏ hàng và xem trang thanh toán; Admin quản lý dữ liệu qua /admin/; hệ thống bên ngoài có thể tích hợp qua REST API. Khác với bán hàng thủ công, hệ thống tập trung dữ liệu sản phẩm–đơn hàng trên một CSDL và hỗ trợ kiểm thử tự động.

## 6. Project Scope & Limitations

### 6.1 Major Features

| Mã | Nhóm chức năng | Mô tả ngắn |
| --- | --- | --- |
| FE1 | Catalog Web | Trang chủ, danh sách SP, lọc danh mục, chi tiết, tìm kiếm |
| FE2 | Account Web | Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất (session) |
| FE3 | Cart & Checkout UI | Giỏ hàng, updateItem, trang thanh toán, liên hệ |
| FE4 | REST API | CRUD Product/Category/Order/Shipping; Auth API |
| FE5 | Admin | Quản trị model qua Django Admin |

### 6.2 Limitations & Exclusions

LI-01: Không có phân hệ Sales / Design / Production hay gia công 3D.

LI-02: Chưa tích hợp cổng thanh toán (VNPay, MoMo, Stripe…).

LI-03: Không có app mobile native.

LI-04: Trang payment chủ yếu là giao diện; chưa hoàn tất luồng thanh toán thật.

LI-05: Triển khai đồ án dùng SQLite, không bắt buộc cluster DB.

# II. Project Management Plan

## 1. Overview

### 1.1 Scope & Estimation (rút gọn)

| No. | WBS Item | Complexity | Est. (man-days) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FE1. Catalog Web (FR-WEB-01..05) | Medium | 8 |
| 2 | FE2. Account Web (FR-WEB-10..12) | Medium | 6 |
| 3 | FE3. Cart & Payment UI (FR-WEB-06..09) | Medium | 7 |
| 4 | FE4. REST API (FR-API-01..13) | Complex | 12 |
| 5 | FE5. Admin (FR-ADM-01) | Simple | 3 |
| 6 | SRS + Design diagrams | Medium | 5 |
| 7 | Testing (BVA/EP + unit/API) | Complex | 10 |
| 8 | Documentation & Report | Medium | 4 |
|  | TOTAL (ước lượng) |  | 55 |

### 1.2 Project Objectives

Xây dựng / hoàn thiện website bán trang sức theo đúng phạm vi source.

Lập SRS và báo cáo khớp chức năng thực tế (không mô tả tính năng ngoài code).

Thiết kế và thực thi kiểm thử; chia đều trách nhiệm test cho 4 thành viên.

Đóng gói hướng dẫn cài đặt và tài liệu bàn giao.

### 1.3 Project Risks

| # | Risk | Impact | Possibility | Response |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu cũ lệch với code | High | High | Viết lại SRS theo source main |
| 2 | Thiếu thời gian test đủ UI | Medium | Medium | Ưu tiên API + BVA/EP; smoke UI |
| 3 | Conflict merge Git | Medium | Medium | Nhánh feature + review |
| 4 | Môi trường Python/package lệch | Low | Medium | requirements.txt + venv |

## 2. Management Approach

### 2.1 Project Process

Nhóm áp dụng quy trình lặp ngắn: Phân tích → Đặc tả → Hiện thực/đối chiếu code → Kiểm thử → Báo cáo.

### 2.2 Quality Management

Code review nhẹ trước khi merge.

Test tự động Django TestCase + Excel-driven BVA/EP.

Đối chiếu ma trận FR → source trước khi khóa SRS.

### 2.3 Training Plan

Tự học Django views/templates, DRF, kỹ thuật BVA/EP.

Chia sẻ nội bộ về cách chạy test và đọc báo cáo coverage.

## 3. Project Deliverables

| Deliverable | Mô tả | File |
| --- | --- | --- |
| Source code | Ứng dụng Django | website_django-main/web_trangsuc/ |
| SRS | Đặc tả yêu cầu đầy đủ + sơ đồ | docs/SRS_Website_Ban_Trang_Suc.docx |
| Final Report | Báo cáo đồ án (file này) | docs/Final_Project_Report_….docx |
| Test assets | Excel BVA/EP + test package | apps/tests/ |

## 4. Responsibility Assignments

Phân công phát triển / tài liệu (định hướng) và phân công kiểm thử chi tiết ở mục V.

| Thành viên | Trách nhiệm chính | Phạm vi test (tóm tắt) |
| --- | --- | --- |
| A | Catalog Web + hỗ trợ SRS mục UI | FR-WEB-01 … FR-WEB-05 |
| B | Auth Web + Cart/Payment UI | FR-WEB-06 … FR-WEB-12 |
| C | REST API Product/Category/Order | FR-API-01 … FR-API-07 |
| D | Shipping/Auth API + Admin + NFR smoke | FR-API-08 … 13, FR-ADM-01 |

## 5. Project Communications

Kênh: nhóm chat (Zalo/Discord) + họp ngắn hàng tuần.

Quản lý task: checklist / issue trên GitHub (nếu dùng).

Báo cáo tiến độ cho GVHD theo lịch môn học.

## 6. Configuration Management

### 6.1 Document Management

Tài liệu chính lưu trong thư mục docs/ của repository.

### 6.2 Source Code Management

Git; nhánh main là nhánh ổn định; làm việc trên nhánh feature/testing.

### 6.3 Tools & Infrastructures

| Tool | Mục đích |
| --- | --- |
| Python 3.11+, Django 4.2 | Phát triển backend |
| DRF | REST API |
| SQLite | CSDL đồ án |
| Git / GitHub | Quản lý mã nguồn |
| Microsoft Word | SRS & Final Report |
| Excel | Thiết kế testcase BVA/EP |

# III. Software Requirement Specification (tóm tắt)

Chi tiết đầy đủ (FR/NFR từng mục, bảng thuộc tính, phụ lục API) nằm trong tài liệu SRS v3.0: docs/SRS_Website_Ban_Trang_Suc.docx. Mục này tóm tắt để đồng bộ với cấu trúc báo cáo mẫu.

## 1. Product Overview

Hệ thống monolith Django gồm: (1) SSR templates cho khách, (2) REST API /api/, (3) Django Admin /admin/, (4) ORM → SQLite.

Hình III.1 – Ngữ cảnh hệ thống

## 2. User Requirements

### 2.1 System Actors

| Actor | Mô tả | Quyền chính |
| --- | --- | --- |
| Guest | Chưa đăng nhập | Xem SP, tìm kiếm, đăng ký, đăng nhập |
| Customer | Đã xác thực session | Giỏ hàng, thanh toán UI, đăng xuất |
| Admin | staff / superuser | CRUD qua /admin/ |
| API Client | Client gọi REST | Endpoint /api/... |

Hình III.2 – Actors

### 2.2 Use Cases (overview)

Hình III.3 – Use case tổng quan

## 3. Functional Requirements (overview)

| Nhóm | Mã | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| Web SSR | FR-WEB-01 … FR-WEB-12 | 12 |
| REST API | FR-API-01 … FR-API-13 | 13 |
| Admin | FR-ADM-01 | 1 |
| Business Rules | BR-01 … BR-07 | 7 |

Ví dụ ánh xạ nhanh:

FR-WEB-05 Search → apps.views.search

FR-WEB-07 updateItem → apps.views.updateItem

FR-API-01/02 Product → apps.api_views + ProductSerializer

FR-ADM-01 → apps.admin.py

## 4. Non-Functional Requirements (overview)

| Mã | Nhóm | Mô tả ngắn |
| --- | --- | --- |
| NFR-01..03 | Hiệu năng / khả dụng | Phản hồi hợp lý môi trường đồ án; uptime khi chạy local |
| NFR-04..06 | Bảo mật | Hash password Django; session auth; phân quyền admin |
| NFR-07..09 | Khả năng bảo trì | Cấu trúc app Django rõ; settings tách biệt |
| NFR-10..12 | Tương thích / Usability | Trình duyệt phổ biến; UI Bootstrap |

## 5. Requirement Appendix (Business Rules – tóm tắt)

BR: Giá Product ≥ 0; slug Category unique; giỏ = Order(complete=False).

BR: OrderItem.quantity ≤ 0 → xóa dòng; mobile Shipping 10 số (theo bound test).

Chi tiết xem SRS mục Business Rules & ma trận truy xuất.

# IV. Software Design Description

## 1. System Design

### 1.1 System Architecture

Kiến trúc phân lớp: Browser → Views/API/Admin → Models (ORM) → SQLite.

Hình IV.1 – Component diagram

Hình IV.2 – Deployment diagram

### 1.2 Package / Source Structure

website_django-main/web_trangsuc/
  manage.py, db.sqlite3, requirements.txt
  apps/  (models, views, api_views, serializers, admin, templates, static, tests)
  web_trangsuc/ (settings, urls, wsgi)

## 2. Database Design

Thực thể chính: User, Category, Product, Order, OrderItem, ShippingAddress.

Hình IV.3 – ERD

## 3. Detailed Design (một số luồng tiêu biểu)

### 3.1 Activity – Đăng ký / Đăng nhập Web

Hình IV.4 – Activity Auth Web

### 3.2 Activity – Cập nhật giỏ hàng

Hình IV.5 – Activity Cart

### 3.3 Sequence – updateItem

Hình IV.6 – Sequence updateItem

### 3.4 Sequence – Register / Login API

Hình IV.7 – Sequence Auth API

# V. Software Testing Documentation

## 1. Scope of Testing

### 1.1 In-Scope Testing

Functional test theo FR-WEB / FR-API / FR-ADM.

API testing (JSON) và endpoint /update_item/.

BVA + Equivalence Partitioning trên bound đã định nghĩa trong code.

Smoke test các trang web chính (manual / Django client).

### 1.2 Out-of-Scope Testing

Performance/load test quy mô lớn.

Security penetration test chuyên sâu.

Tích hợp cổng thanh toán thật (chưa có trong scope sản phẩm).

Tương thích mọi trình duyệt mobile cũ.

### 1.3 Constraints & Assumptions

Môi trường test: Windows, Python venv, SQLite test DB của Django.

Dữ liệu test tạo bằng fixture/API trong TestCase.

Mỗi thành viên chịu trách nhiệm testcase + kết quả trong phạm vi được giao.

## 2. Test Strategy

### 2.1 Testing Types

| Type | Áp dụng |
| --- | --- |
| Unit / Model | Ràng buộc model, form register |
| API / Integration | DRF endpoints, updateItem |
| BVA / EP | Excel-driven (auth_bounds, domain_bounds) |
| UI Smoke | Các URL web chính |
| Regression | Chạy lại suite khi sửa code |

### 2.2 Test Levels

Component: serializers, views, models.

System: luồng đăng ký → login → thêm giỏ → xem cart.

Acceptance (nhẹ): checklist UAT theo major features FE1–FE5.

### 2.3 Supporting Tools

Django TestCase / APIClient

Excel (backend_bva_ep_tests.xlsx, auth_bva_tests.xlsx)

Coverage.py (tuỳ chọn đo độ phủ)

## 3. Test Plan

### 3.1 Human Resources – phân công đều 4 thành viên

Nhóm chia đều các chức năng để test. Mỗi người phụ trách thiết kế testcase, thực thi, ghi defect và báo cáo kết quả trong phạm vi của mình.

| TV | Phạm vi chức năng | Mã FR | Loại test chính | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Catalog Web: Home, Products, Category, Detail, Search | FR-WEB-01 … 05 | UI smoke + functional | ~5 FR |
| B | Cart, Payment, Contact, Register, Login, Logout | FR-WEB-06 … 12 | Functional + BVA auth web | ~7 FR |
| C | API Product, Category, Order, OrderItem (list) | FR-API-01 … 07 | API + BVA/EP domain | ~7 FR |
| D | API OrderItem detail, Shipping, Auth API, Admin | FR-API-08 … 13; FR-ADM-01 | API + Admin smoke + NFR nhẹ | ~7 FR |

Ma trận trách nhiệm test (RACI rút gọn): R = Responsible

| Hạng mục | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-WEB Catalog | R |  |  |  |
| FR-WEB Cart/Auth |  | R |  |  |
| FR-API Product/Order |  |  | R |  |
| FR-API Shipping/Auth + Admin |  |  |  | R |
| Tổng hợp Test Report | Cùng làm | Cùng làm | Cùng làm | Cùng làm |

### 3.2 Test Environment

| Thành phần | Cấu hình |
| --- | --- |
| OS | Windows 10/11 |
| Runtime | Python 3.11+ ; Django 4.2 |
| DB | SQLite (test runner) |
| Server | manage.py runserver (manual) / Test Client |
| Browser | Chrome / Edge (UI smoke) |

### 3.3 Test Milestones

| Mốc | Nội dung | Output |
| --- | --- | --- |
| M1 | Chốt phạm vi FR & chia TV A–D | Bảng phân công |
| M2 | Thiết kế testcase (Excel + checklist) | File Excel / sheet |
| M3 | Thực thi test & log defect | Kết quả Pass/Fail |
| M4 | Regression + tổng hợp báo cáo | Mục 5 – Test Reports |

## 4. Test Cases (mẫu theo từng thành viên)

Dưới đây là mẫu testcase đại diện. Bộ đầy đủ nằm trong apps/tests/excel_data/ và checklist nhóm.

### 4.1 Thành viên A – Catalog Web

| TC-ID | FR | Mô tả | Input | Expected | KQ (mẫu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | FR-WEB-01 | Mở trang chủ | GET / | 200, có nội dung home | Pass |
| A-02 | FR-WEB-02 | Danh sách SP | GET /products/ (URL thực tế) | Hiển thị list SP | Pass |
| A-03 | FR-WEB-03 | Lọc theo category slug | slug hợp lệ | Chỉ SP thuộc DM | Pass |
| A-04 | FR-WEB-04 | Chi tiết SP | id tồn tại | Đúng tên/giá/ảnh | Pass |
| A-05 | FR-WEB-05 | Search theo tên | keyword có trong DB | Kết quả chứa keyword | Pass |
| A-06 | FR-WEB-05 | Search không khớp | chuỗi random | Danh sách rỗng/thông báo | Pass |

### 4.2 Thành viên B – Cart & Auth Web

| TC-ID | FR | Mô tả | Input | Expected | KQ (mẫu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-01 | FR-WEB-10 | Đăng ký hợp lệ | user/email/pass trong bound | Tạo user, redirect login | Pass |
| B-02 | FR-WEB-10 | Username quá ngắn/dài | BVA username | Lỗi validation | Pass |
| B-03 | FR-WEB-11 | Login đúng | user+pass đúng | Session + redirect home | Pass |
| B-04 | FR-WEB-11 | Login sai pass | pass sai | Báo lỗi, không vào session | Pass |
| B-05 | FR-WEB-07 | Thêm SP vào giỏ | POST update_item action=add | quantity +1 | Pass |
| B-06 | FR-WEB-07 | Bớt đến 0 | remove đến ≤0 | Xóa OrderItem | Pass |
| B-07 | FR-WEB-06/08 | Xem cart & payment | user đã login + có item | Hiển thị tổng/giỏ | Pass |
| B-08 | FR-WEB-12 | Logout | POST/GET logout | Hết session | Pass |

### 4.3 Thành viên C – API Product / Category / Order

| TC-ID | FR | Mô tả | Input | Expected | KQ (mẫu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | FR-API-01 | GET /api/products/ | — | 200 + list | Pass |
| C-02 | FR-API-01 | POST product giá biên 0 | price=0 | Tạo OK / theo rule | Pass |
| C-03 | FR-API-01 | POST price < 0 | price=-1 | 400 validation | Pass |
| C-04 | FR-API-02 | GET product id không tồn tại | id=99999 | 404 | Pass |
| C-05 | FR-API-03 | POST category slug trùng | slug đã có | Lỗi unique | Pass |
| C-06 | FR-API-05 | POST order | payload hợp lệ | 201/200 + id | Pass |
| C-07 | FR-API-07 | GET order-items | — | 200 + list | Pass |

### 4.4 Thành viên D – Shipping / Auth API / Admin

| TC-ID | FR | Mô tả | Input | Expected | KQ (mẫu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | FR-API-09 | POST shipping mobile 10 số | mobile hợp lệ | Tạo OK | Pass |
| D-02 | FR-API-09 | mobile ≠ 10 số | BVA mobile | 400 | Pass |
| D-03 | FR-API-11 | Register API trùng username | user đã có | 400 | Pass |
| D-04 | FR-API-12 | Login API sai | pass sai | 401 | Pass |
| D-05 | FR-API-12 | Login API đúng | user+pass | 200 + session | Pass |
| D-06 | FR-API-13 | Logout API | đã login | 200 / hết session | Pass |
| D-07 | FR-ADM-01 | Admin login & xem Product | superuser | CRUD UI admin OK | Pass |

## 5. Test Reports

Bảng tổng hợp kết quả (điền sau khi chạy thật; mẫu minh họa):

| Thành viên | Số TC thiết kế | Pass | Fail | Blocked | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 6+ | … | … | … | Catalog Web |
| B | 8+ | … | … | … | Auth + Cart |
| C | 7+ | … | … | … | API core |
| D | 7+ | … | … | … | Shipping/Auth/Admin |
| Tổng | 28+ | … | … | … | Cập nhật khi nộp |

Lệnh chạy gợi ý:

python manage.py test apps.tests -v 2

python manage.py test apps.tests.test_bva_ep_excel -v 2

Kết luận kiểm thử (dự kiến): Các chức năng trong phạm vi FE1–FE5 hoạt động đúng theo SRS; các hạng mục out-of-scope không đánh giá. Defect còn mở (nếu có) ghi vào issue list kèm mức ưu tiên.

# VI. Release Package & User Guides

## 1. Deliverable Package

| STT | Thành phần | Vị trí |
| --- | --- | --- |
| 1 | Source Django | website_django-main/web_trangsuc/ |
| 2 | SRS đầy đủ | docs/SRS_Website_Ban_Trang_Suc.docx |
| 3 | Final Report | docs/Final_Project_Report_Website_Ban_Trang_Suc.docx |
| 4 | Diagrams PNG | docs/diagrams/ |
| 5 | Test Excel + scripts | apps/tests/ |

## 2. Installation Guides

### 2.1 System Requirements

Python 3.11+

pip, venv

Trình duyệt Chrome/Edge

### 2.2 Installation Instruction

cd website_django-main/web_trangsuc

python -m venv env

env\Scripts\activate

pip install -r requirements.txt

pip install djangorestframework  # nếu chưa có trong requirements

python manage.py migrate

python manage.py runserver

Truy cập: http://127.0.0.1:8000/  |  Admin: http://127.0.0.1:8000/admin/  |  API: /api/

## 3. User Manual (rút gọn)

### 3.1 Overview

Ba cổng chính: Storefront (khách), /api/ (client), /admin/ (quản trị).

### 3.2 Guest / Customer Workflow

Xem trang chủ → Products → Detail / Search.

Register → Login → Add to cart → Cart → Payment (UI).

Logout khi kết thúc phiên.

### 3.3 Admin Workflow

Tạo superuser: python manage.py createsuperuser

Đăng nhập /admin/ → quản lý Category, Product, Order, OrderItem, ShippingAddress.

### 3.4 API Client Workflow

POST /api/register/ , /api/login/ để có session.

CRUD /api/products/ , /api/categories/ , /api/orders/ , /api/shipping-addresses/.

# Phụ lục

## A. Liên kết tài liệu

SRS v3.0: docs/SRS_Website_Ban_Trang_Suc.docx / .md

Báo cáo này: docs/Final_Project_Report_Website_Ban_Trang_Suc.docx

## B. Lịch sử tài liệu

| Version | Ngày | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 13/09/2026 | Final Project Report rút gọn theo khung mẫu PDCMS |

## Xác nhận

| Vai trò | Họ tên | Chữ ký | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| Thành viên A |  |  |  |
| Thành viên B |  |  |  |
| Thành viên C |  |  |  |
| Thành viên D |  |  |  |
| GVHD |  |  |  |

— Hết báo cáo —